## Slide 1: 软件工程化开发
实践目标与安排
复旦大学计算机科学技术学院 沈立炜 shenliwei@fudan.edu.cn

## Slide 2: 课程实践目标
实践基于Scrum过程的产品开发
  分组组成team，实施产品开发
  分三次sprint，每次一个月
  体验、领会agile开发的过程
  基于互联网，采用各类互联网资源支持产品的开发与实现

## Slide 3
Team
  6人(左右)一组
product backlog
  由小组自行规划，着眼于实际、有用、有趣、感兴趣的需求
  对需求进行优先级排序
  允许需求发生变化
sprint backlog
  由整个team一起制定
  建议由需求-设计-实现-测试的过程构成task

## Slide 4: 实践要求
1）小组成员共同通过头脑风暴等方式确定产品开发目标、制订产品需求，并以user story的方式将需求组织成product backlog，提交给相应TA。

## Slide 5
2）每一次迭代开始前，请各team召开sprint planning meeting
  根据product backlog中的item，根据自己小组的实际情况进行工作量评估，选取一组item，作为sprint goal，告知TA

## Slide 6
3）小组内部sprint启动
  针对需要完成的product backlog item, 将其分解为task，组成sprint backlog
  制定计划，每项task应该由谁承担，应该花费多少时间
  配置管理等工作小组自行解决
    例如github协同开发等

## Slide 7
4）Sprint review/retrospect
  对sprint的工作成果进行展示
  对sprint内的工作分工与开展情况进行回顾
  对sprint内的工作过程及体会进行简要汇报

## Slide 8
5）小组间交互
  提供一个web app
  组长：项目管理（定义项目信息、功能演进历史）
  组员（组长也属于组员）：
    项目投票：根据个人喜好，将手中的票投给除本人项目之外的n个项目。投票分为多阶段。
    项目评价：试用对方项目，进行文字评价。

## Slide 9
6）专题报告
  每一个小组需要准备一次专题报告
    30－40分钟
  内容
    与项目开发相关的技术介绍
    使用到的开源软件的介绍
    项目开发过程的介绍
    ……
  小组协同准备，现场1-2位组员进行汇报
    在有限的时间内抓住重点，清晰准确

## Slide 10
7）sprint阶段性汇报
  对某一sprint阶段的工作进行总结
  sprint backlog: task与时间规划
  个人任务承担情况
  sprint产成品：需求分析、设计、代码、测试用例等

## Slide 11: 总体时间安排
9月7日-10月20日：
team分组与第一次sprint
  各小组在9月14日之前确定小组成员名单，以及项目需求
10月21日-11月20日：第二次sprint
11月21日-12月21日：第三次sprint

## Slide 12: 课程时间安排
9月7日
  软件过程概述
  项目实践安排
9月21日
  Scrum具体介绍
  各小组项目推介
  第一次全体投票
10月12日
  软件需求分析技术
  小组专题报告－1（2小组）

## Slide 13
10月26日
  第一次sprint工作汇报
  第二次全体投票
11月9日
  软件设计技术
  小组专题报告－2（2小组）
11月23日
  软件测试技术
  小组专题报告－3（2小组）

## Slide 14
12月7日
  移动应用开发专题
  小组专题报告－4（2小组）
12月21日
  第二次sprint工作汇报（总结汇报）
  第三次全体投票

## Slide 15: 评价标准
小组评分（X）
  项目成果（40%）
    综合考虑项目产成品、客户投票与评价
  项目实施过程（实践报告）（30%）
    各阶段product backlog选取，task backlog制订与任务分派
    会议召开历史情况
  课堂汇报（两次sprint工作报告）（30%）

## Slide 16
个人评分（Y）
  出勤（15%）
  平时课堂表现（5%）
  活跃度（10%）
  期末汇报文档：学习与实践心得（70%）
  小组内个人评分采取互评方式，在学期结束阶段进行（小组评分的调整分Z）

## Slide 17
最终评分 ＝
X ＊ Z ＊ 70% ＋ Y ＊ 30%

## Slide 18: 教师联系方式
沈立炜
  Email: shenliwei@fudan.edu.cn
  51355343
  软件楼403

## Slide 19: TA联系方式
王夏青
  15210240024@fudan.edu.cn
杨智慧
  14110240006@fudan.edu.cn

## Slide 20: 课程资源与通知
百度云
  https://pan.baidu.com/s/1hrMWtlq
  密码: ajkq

## Slide 21: 近期任务
6人组成一个团队，其中指派一人任组长
  团队协调、任务分派，责任明确
9月14日前完成小组报名，内容：
  小组名称
  团队成员（学号、姓名）
  项目（产品）名称、产品基本描述
  组长将报名信息发送至三位老师邮箱

## Slide 22
9月21日前需要准备产品推介材料
  5分钟
  做广告
  任意方式：ppt、视频、demo……