## Slide 1: 软件工程化开发
增量、迭代的软件开发过程实践
复旦大学计算机科学技术学院 沈立炜 shenliwei@fudan.edu.cn

## Slide 2: 软件工程内容回顾
软件过程
系统工程
需求工程
设计
  结构化分析与设计 SA与SD
  面向对象分析与设计
基于构件的软件开发
编码与程序设计
软件测试
软件维护与再工程
软件项目管理

## Slide 3: 软件工程化开发
目标：
培养分析问题、解决软件问题的能力
具备系统分析、设计能力的软件设计师

## Slide 4
单纯的软件项目开发
软件演化与维护
软件产品线改造
软件过程实践

## Slide 5: 软件过程
软件过程是软件生存周期中的一系列相关的过程。过程是活动的集合，活动是任务的集合。
软件过程有三层含义：
  个体含义，即指软件产品或系统在生存周期中的某一类活动的集合，如软件开发过程，软件管理过程等；
  整体含义，即指软件产品或系统在所有上述含义下的软件过程的总体；
  工程含义，即指解决软件过程的工程，它应用软件工程的原则、方法来构造软件过程模型，并结合软件产品的具体要求进行实例化，以及在用户环境下的运作，以此进一步提高软件生产率，降低成本。

## Slide 6: ISO12207软件生存周期过程
ISO/IEC 12207标准把软件生存周期中可以开展的活动分为5个基本过程，8个支持过程和4个组织过程。每一个过程划分为一组活动，每项活动进一步划分为一组任务。

## Slide 7
基本（primary）过程供各当事方在软件生存周期期间使用。包括：
获取（acquisition）过程：确定需方和组织向供方获取系统、软件或软件服务的活动。
供应（supply）过程：确定供方和组织向需方提供系统、软件或软件服务的活动。
开发（development）过程：确定开发者和组织定义并开发软件的活动。
运作（operation）过程：确定操作者和组织在规定的环境中为其用户提供运行计算机系统服务的活动。
维护（maintenance）过程：确定维护者和组织提供维护软件服务的活动。

## Slide 8
支持（supporting）过程用于支持其他过程，它有助于软件项目的成功和质量提高。包括：
文档编制（documentation）过程： 确定记录生存周期过程产生的信息所需的活动。
配置管理（configuration management）过程： 确定配置管理活动。
质量保证（quality assurance）过程：确定客观地保证软件和过程符合规定的要求以及已建立的计划所需的活动。
验证（verification）过程：根据软件项目要求，按不同深度确定验证软件所需的活动。

## Slide 9
确认（validation）过程：确定确认软件所需的活动。
联合评审（joint review）过程：确定评价一项活动的状态和产品所需的活动。
审计（audit）过程：确定为判断符合要求、计划和合同所需的活动。
问题解决（problem resolution）过程：确定一个用于分析和解决问题的过程。

## Slide 10
组织（organizational）过程用于软件组织建立和实现构成相关生存周期的基础结构和人事制度，并不断改进这种结构和过程。包括：
管理（management）过程：确定生存周期过程中的基本管理活动。
基础设施（infrastructure）过程：确定建立生存周期过程基础结构的基本活动。
改进（improvement）过程: 确定一个组织为建立、测量、控制和改进其生存周期过程所需开展的基本活动。
培训（training）过程: 确定提供经适当培训的人员所需的活动。

## Slide 11
ISO/IEC 12207为软件生存周期过程建立了一个公共框架，它提供了一组标准的过程、活动和任务。对于一个软件项目，可根据其具体情况对标准的过程、活动和任务进行剪裁，即删除不适用的过程、活动和任务。
ISO/IEC 12207标准的附录A中的剪裁（tailoring）过程规定了在针对该标准进行剪裁时所需要的基本活动（包括：明确项目环境；请求输入；选择过程、活动和任务；把剪裁决定和理由写成文档），剪裁过程的输出是：剪裁决定和理由记录。
附录B就剪裁要点提供简要说明，并列出一些关键要素，可以根据这些要素作出剪裁决定。

## Slide 12: 能力成熟度模型CMM
CMM（Capability Maturity Model）即能力成熟度模型，是美国卡内基梅隆大学软件工程研究所（SEI）在美国国防部资助下于二十世纪八十年代末建立的，用于评价软件机构的软件过程能力成熟度的模型。此模型在建立和发展之初，主要目的在于提供一种评价软件承接方能力的方法，为大型软件项目的招投标活动提供一种全面而客观的评审依据。而发展到后来，又同时被软件组织用于改进其软件过程。

## Slide 13: 软件组织的成熟与不成熟
1. 不成熟的软件组织
软件过程一般并不预先计划，而是在项目进行中由实际工作人员及管理员临时计划
有时，即使软件过程已计划好，仍不按计划执行
没有一个客观的基准来判断产品质量，或解决产品和过程中的问题
对软件过程步骤如何影响软件质量，一无所知，产品质量得不到保证。而且，一些提高质量的环节，如检查、测试等经常由于要赶进度而减少或取消
产品在交付前，对客户来说，一切都是不可见的

## Slide 14
没有长远目标，管理员通常只关注解决任何当前的危机
由于没有实事求是地估计进度、预算，因此他们经常超支、超时。当最后期限临近，他们往往在功能性和质量上妥协，或以加班加点方式赶进度

## Slide 15
2. 成熟的软件组织
具有全面而充分的组织和管理软件开发和维护过程的能力
管理员监视软件产品的质量以及生产这些产品的过程
制定了一系列客观基准来判别产品质量，并分析产品和过程中的问题
进度和预算可以按照以前积累的经验来制定，结果可行。预期的成本、进度、功能与性能和质量都能实现，并达到目的
能准确及时地向工作人员通报实际软件过程，并按照计划有规则地(前后一致，不互相矛盾)工作
凡规定的过程都编成文档

## Slide 16
软件过程和实际工作方法相吻合。必要时，过程定义会及时更新，通过测试，或者通过成本-效益分析来改进过程。
全体人员普遍地、积极地参与改进软件过程的活动。在组织内部的各项目中，每人在软件过程中的职责都十分清晰而明确，每人各守其责，协同工作，有条不紊，甚至能预见和防范问题的发生。

## Slide 17
CMM提供了一个成熟度等级框架： 1级-初始级、 2级-可重复级、 3级-已定义级、 4级-已管理级和5级-优化级。

## Slide 18: 软件过程成熟度等级
CMM提供了一个成熟度等级框架： 1级-初始级、 2级-可重复级、 3级-已定义级、 4级-已管理级和5级-优化级。
1.初始（initial）级：
软件过程的特点是无秩序的，甚至是混乱的。几乎没有什么过程是经过妥善定义的，成功往往依赖于个人或小组的努力。
2.可重复（repeatable）级：
建立了基本的项目管理过程来跟踪成本、进度和功能特性。制定了必要的过程纪律，能重复早先类似应用项目取得的成功。

## Slide 19
3.已定义（defined）级：
己将管理和工程活动两方面的软件过程文档化、标准化，并综合成该机构的标准软件过程。所有项目均使用经批准、剪裁的标准软件过程来开发和维护软件。
4.已管理（managed）级：
收集对软件过程和产品质量的详细度量值，对软件过程和产品都有定量的理解和控制。
5.优化（optimizing）级：
整个组织关注软件过程改进的持续性、预见及增强自身，防止缺陷及问题的发生。过程的量化反馈和先进的新思想、新技术促使过程不断改进。

## Slide 20
5.优化级
4.已管理级
3.已定义级
2.可重复级
1.初始级
标准、一致的过程
有纪律的过程
可预测的过程
持续改进过程
软件过程成熟度
的5个等级

## Slide 21: 能力成熟度模型的结构
成熟度等级
关键过程域
共同特性
关键实践
包含
划分为
包含
过程能力
表明
目标
实现
实施或制度化
解决
活动或基础设施
描述
CMM结构

## Slide 22: 能力成熟度模型的结构
成熟度等级表明了一个软件组织的过程能力的水平。除初始级外，每个成熟度等级都包含若干个关键过程域（Key Process Area，简称KPA）（见表1.2）
达到某个成熟度级别，该级别（以及较低级别）的所有关键过程域都必须得到满足，并且过程必须实现制度化。

## Slide 23
CMM提供了18个关键过程域，每个关键过程域都有一组对改进过程能力非常重要的目标，并确定了一组相应的关键实践
目标说明了每一个关键过程域的范围、界限和意义。
关键实践描述了建立一个过程能力必须完成的活动和必须具备的基础设施，完成了这些关键实践就达到了相应关键过程域的目标，该关键过程域也就得到了满足。
每个关键过程域的关键实践都是按照五个共同特性（执行约定，执行能力，执行活动，测量和分析，验证实现）进行组织的，主要解决关键实践的实施或制度化问题。

## Slide 24
共同特性描述关键过程域的关键实践按共同特性进行组织。共同特性是一些属性，指明一个关键过程域的执行和规范化是否有效、可重复和可持续。共有5个共同特性: 执行约定，执行能力，执行活动，测量和分析，验证实现。
  执行约定：
  执行约定描述机构为确保过程的建立和持续而必须采取的一些措施。典型内容包括建立机构策略和领导关系。

## Slide 25
  执行能力：
  执行能力描述了项目或机构完整地实现软件过程所必须有的先决条件。典型内容包括资源、机构结构和培训。
  执行活动：
  执行活动描述了执行一个关键过程域所必需的活动、任务和规程。典型内容包括制定计划和规程、执行和跟踪以及必要时采取纠正措施。
  测量和分析：
  测量和分析描述了为确定与过程有关的状态所需的基本测量实践。这些测量可用来控制和改进过程。典型内容包括可能采用的测量实例。

## Slide 26
  验证实现：
  验证实现描述了为确保执行的活动与已建立的过程一致所采取的步骤。典型内容包括管理部门和软件质量保证组实施的评审和审核。
在执行活动这个共同特性中的实践描述了建立一个过程能力所必须完成的活动。所有其他实践共同形成了一个使机构能将执行活动中描述的实践进行规范化的基础。
各关键过程域的详细描述，参见《能力成熟度模型（CMM）：软件过程改进指南》，卡耐基梅隆大学软件工程研究所编著，刘孟仁等译，电子工业出版社出版。

## Slide 27
缺陷预防
技术更新管理
过程更改管理
优化级
定量过程管理
软件质量管理
已管理级
机构过程焦点
机构过程定义
培训大纲
综合软件管理
软件产品工程
组间协调
同行评审
已定义级
需求管理
软件项目计划
软件项目跟踪和监督
软件分包合同管理
软件质量保证
软件配置管理
可重复级
初始级
能力成熟度级别中的关键过程域

## Slide 28: 关键过程域实例
机构过程焦点
第3级的关键过程域：已定义级
机构过程焦点的目的是，为能改进机构整体软件过程能力的软件过程活动建立机构的职责。
机构过程焦点包括，建立和维护机构软件过程和项目软件过程的默契关系，并协调有关评估、开发、维护和改进这些过程的活动。
机构提供长期的约定和资源，以协调现在和将来的软件项目的软件过程的开发和维护。该项工作由某个小组实施，例如软件工程过程组。它负责机构的软件过程活动，特别是负责开发和维护机构标准软件过程和相关过程资源（如在机构过程定义关键过程域中说明的），并协调软件项目的过程活动。

## Slide 29
目标
目标1：机构内部软件过程的制定和改进活动协调一致。
目标2：相对于过程标准，所使用的软件过程的优势和薄弱环节标识清楚。
目标3：机构级的过程开发和改进活动有计划。

## Slide 30
执行约定
约定1：机构遵循书面的管理策略，协调整个机构范围内的软件过程开发和改进活动。
该策略一般规定:
1. 建立一个小组，负责机构级的软件过程活动，使这些活动与各项目协调一致。
2. 定期评估项目所使用的软件过程，以确定其优势和薄弱环节。
3. 对机构标准软件过程进行合理地剪裁，以得到项目使用的软件过程。
关于机构标准软件过程，参见综合软件管理关键过程域的活动1。
4. 每个项目的软件过程、工具和方法的改进和其他有用信息，可用于其他项目。

## Slide 31
约定2：上级管理部门倡导和支持机构的软件过程开发和改进活动。
上级管理部门：
1. 向机构成员和负责人说明有关软件过程活动的约定。
2. 制定资金、人员配备和其他资源的长期计划和约定。
3. 制定管理和执行有关软件过程开发和改进活动的策略。
约定3：上级管理部门监督机构的软件过程开发和改进活动。
l. 确保机构标准软件过程满足企业目标和策略。
2. 提出关于软件过程开发和改进活动优先次序的建议。
3. 参与制定软件过程开发和改进计划。
a. 上级管理部门与更高层人员和负责人共同协调软件过程需求及问题
b. 上级管理部门与该机构负责人进行协调，以获得负责人和机构成员的支持和参与

## Slide 32
执行能力
能力1：有一个负责机构的软件过程活动的小组。
一个小组是一些部门、负责人和人员的组合，负责一组任务和活动。小组的规模可以不同，既可以是单个兼职的人，也可以是多个来自不同部门的兼职人员，也可以由几个专职人员组成。组成小组时考虑的因素包括：分派的任务和活动、项目规模、机构结构和机构文化。某些小组，如软件质量保证组，集中关注项目活动;而其他一些小组，例如软件工程过程组，集中关注机构范围内的活动。
1. 条件可能时，小组成员以专职工作的软件专业人员为核心，并尽可能有其他的兼职人员支持。
该小组最一般的例子是软件工程过程组（SEPG）。
2. 小组成员中有软件工程及软件相关科目的代表。

## Slide 33
软件工程及软件相关科目的实例有：
  软件需求分析
  软件设计
  程序编码
  软件测试
  软件配置管理
  软件质量保证

## Slide 34
能力2：为实施机构的软件过程活动提供了充足的资源和资金。
1. 委派在特定领域具有特长的人员支持该小组。
特定领域的实例有：
  软件重用
  计算机辅助软件工程技术(CASE)
  测量
  培训课程开设
2. 有支持该机构软件过程活动的工具。
支持工具的实例有：
  统计分析工具
  桌面出版工具
  数据库管理系统
  过程建模工具

## Slide 35
能力3：负责机构软件过程活动的小组成员接受过实施这些活动所需的培训。
培训的实例有：
  软件工程实践
  过程控制技术
  机构过程变动管理
  软件过程计划、管理和监督
  技术转变
  参见培训大纲关键过程域
能力4：软件工程组和其他软件相关小组的成员接受过机构软件过程活动及其在这些活动中的任务方面的定向培训。
参见培训大纲关键过程域

## Slide 36
执行活动
活动1：定期评估软件过程，并根据评估结果制定行动计划。
评估一般每隔一年、一年半至三年进行一次。评估可针对机构中所使用的所有软件过程，也可通过对过程和项目进行抽样评估。评估机构软件过程能力的方法实例之一是SEI软件过程评估方法。
行动计划标识：
  涉及哪些评估结果
  针对评估结果实施更改软件过程的准则
  负责实施更改的小组或个人

## Slide 37
活动2：机构制定和维护它的软件过程开发和改进活动的计划。
该计划：
  以软件过程评估后的行动计划和其他的机构过程改进倡议为基础。
  确定要实施的活动及实施这些活动的进度。
  确定负责这些活动的小组和个人。
  确定所需的资源，包括人员配备和工具。
  初始发布和有大改动时通过同行评审。
参见同行评审关键过程域。
6. 机构的软件负责人和上级负责人评审认可。

## Slide 38
活动3：在机构级协调关于机构和项目的软件过程的开发和改进活动。
涉及的软件过程有：
1. 机构标准软件过程。
关于机构标准过程，参见机构过程定义关键过程域的活动1和活动2。
2. 项目定义的软件过程。
关于项目定义的软件过程。参见综合软件管理关键过程域的活动1和活动2。
活动4：在机构级协调有关软件过程数据库的使用。
机构的软件过程数据库用来收集机构和项目的软件过程以及生成的软件产品的信息。
关于机构的软件过程数据库，参见机构过程定义关键过程域的活动5。

## Slide 39
活动5：监控和评价机构中限制使用的新过程、方法和工具。合适时，推广到机构的其他部分。
活动6：在机构内协调机构和项目的软件过程的培训。
1. 制定有关机构和项目软件过程的专题培训计划。
2. 合适时，培训由负责机构软件过程活动的小组（如软件工程过程组）或培训小组准备和实施。
参见培训大纲关键过程域。
活动7：向与实施软件过程有关的小组通报机构和项目中软件过程开发和改进活动的情况。
通报方式的实例有：
  过程电子公告板
  过程咨询委员会
  工作小组
  信息交流会
  调查
  过程改进组
  日常讨论

## Slide 40
测量和分析
测量1：测量机构的软件过程开发和改进活动的状态
测量的实例有：
  机构在过程评估、开发和改进活动中已完成的工作、工作量和耗费的资金，与计划相比较
  每次软件过程的评估结果，与以前的评估结果和建议相比较

## Slide 41
验证实现
验证1：上级管理部门定期评审软件过程开发和改进活动。
上级管理部门实施定期评审的主要目的是适当地、及时地掌握软件过程活动。在满足机构需求的前提下，只要有适当的机制来报告异常情况，评审的时间间隔就尽可能长些。
1. 对照计划，评审有关开发和改进软件过程活动的进展和状态。
2. 讨论低层不能解决的冲突和问题。
3. 指定和评审行动措施，并跟踪到关闭。
4. 编写评审的总结报告，并分发给相关的小组和个人。

## Slide 42: 能力成熟度模型集成CMMI Capability Maturity Model Integration
CMM的成功导致了各种模型的衍生，每一种模型都探讨了某一特定领域中的过程改进问题
  SW-CMM：适用于软件开发
  SE-CMM：系统工程能力成熟度模型
  SA-CMM：适用于软件获取
  SECAM：系统工程能力评估模型
  People CMM：讨论软件组织吸引、开发、激励、组织和留住人才的能力
  EIA/IS 731：替代SW-CMM和SECAM
  IPD-CMM：适用于集成化产品开发
  FAA-iCMM：集成了SE-CMM、 SA-CMM、 SW-CMM

## Slide 43
  相应的国际标准： ISO/IEC 12207（软件生存周期过程）、ISO/IEC 15288（系统生存周期过程）、ISO/IEC 15504（软件过程评估）
模型的繁衍导致模型框架、术语等方面的矛盾和不一致
包含在当代工程中各种各样的学科和工程是密切交叉在一起的，应用不同模型时效率低下且容易混淆，常常要付出极其昂贵的代价
美国国防部、美国国防工业委员会和SEI/CMU于1998年启动CMMI项目，希望CMMI是若干过程模型的综合和改进，是支持多个工程学科和领域的系统的、一致的过程改进框架，能适应现代工程的特点和需要，能提高过程的质量和工作效率

## Slide 44
2000年发布第一个CMMI模型CMMI-SE/SW/IPPD V1.0：集成了SW-CMM、EIA/IS 731、IPD CMM V0.98
2002年1月发布CMMI-SE/SW/IPPD V1.1，美国国防工业委员会在第一届CMMI国际研讨会上宣布， CMMI V1.1将至少稳定五年不变
CMMI模型为每个学科的组合都提供两种表示法：阶段式模型和连续式模型

## Slide 45: 阶段式模型
阶段式模型的结构类同于软件CMM，它关注组织的成熟度，其成熟度等级如下图所示
5．优化的
4．定量管理的
3．已定义的
2．已管理的
1．初始的
过程不可预测且缺乏控制
过程为项目服务
过程为组织服务
过程已度量和控制
集中于过程改进
阶段式成熟度等级

## Slide 46
阶段式模型的成熟度等级结构
过程域2
过程域n
成熟度等级
过程域1
执行的能力
执行的承诺
定向实现
验证实现
特定目标
共性目标
特定实践
共性实践
公共特征

## Slide 47
CMMI V1.1的24个过程域的分组如下：
成熟度等级 | 过程域
已管理的 | 需求管理REQM，项目计划PP，项目监督和控制PMC，供应商合同管理SAM，度量和分析MA，过程和产品质量保证PPQA，配置管理CM
已定义的 | 需求开发RD，技术解决方案TS，产品集成PI，验证VER，确认VAL，组织级过程焦点OPF，组织级过程定义OPD，组织级培训OT，集成化项目管理IPM，风险管理RSKM，集成化建组IT，决策分析和解决方案DAR，组织级集成环境OEI
定量管理的 | 组织级过程性能OPP，项目定量管理QPM
优化的 | 组织级改革和实施OID，因果分析和解决方案CAR

## Slide 48: 连续式模型
连续式模型关注每个过程域的能力，一个组织对不同的过程域可以达到不同的过程域能力等级（Capability level，CL）。
CMMI中包括六个过程域能力等级，等级号为0～5。能力等级表明了单个过程域中组织执行的好坏程度。
允许组织对连续式模型的过程域进行剪裁，也允许对不同的过程域采用不同的能力等级
下图给出了某组织的过程域能力等级

## Slide 49
能力等级特征示意图
CL0未完成的
CL1已执行的
CL2已管理的
CL3已定义的
CL4定量管理的
CL5优化的
过程域
RSKM
IPM
SAM
PMC
PP
IT
QPM

## Slide 50
能力等级包括共性目标及相关的共性实践，这些实践在过程域内被添加到特定目标和实践中。当组织满足过程域的特定目标和共性目标时，就说该组织达到了那个过程域的能力等级。
能力等级2～5的的名字与成熟度等级2～5同名，但含义不同。能力等级可以独立地应用于任何单独的过程域，任何一个能力等级都必须满足比它等级低的能力等级的所有准则，各能力等级的含义简述如下：

## Slide 51
CL0 未完成的：过程域未执行或未达到CL1中定义的所有目标。
CL1 已执行的：其共性目标是过程将可标识的输入工作产品转换成可标识的输出工作产品，以实现支持过程域的特定目标。
CL2 已管理的：其共性目标集中于已管理的过程的制度化。 根据组织级政策规定过程的运作将使用哪个过程，项目遵循已文档化的计划和过程描述，所有正在工作的人都有权使用足够的资源，所有工作任务和工作产品都被监控、控制和评审。

## Slide 52
CL3 已定义的：其共性目标集中于已定义的过程的制度化。 过程是按照组织的剪裁指南从组织的标准过程集中剪裁得到的，还必须收集过程资产和过程的度量，并用于将来对该过程的改进上。
CL4 定量管理的：其共性目标集中于可定量管理的过程的制度化。使用测量和质量保证来控制和改进过程域，建立和使用关于质量和过程执行的定量目标作为管理准则。
CL5 优化的：使用量化（统计学）手段改编和优化过程域，以对付客户要求的改变和持续改进计划中的过程域的功效。

## Slide 53
连续式模型将24个过程域划分为过程管理、项目管理、工程和支持四个过程组：
连续式分组 | 过程域
过程管理 | 组织级过程焦点OPF，组织级过程定义OPD，组织级培训OT，组织级过程性能OPP，组织级改革和实施OID
项目管理 | 项目计划PP，项目监督和控制PMC，供应商合同管理SAM，集成化项目管理IPM，风险管理RSKM，集成化建组IT，项目定量管理QPM
工 程 | 需求管理REQM，需求开发RD，技术解决方案TS，产品集成PI，验证VER，确认VAL
支 持 | 配置管理CM，过程和产品质量保证PPQA，度量和分析MA，决策分析和解决方案DAR，组织级集成环境OEI，因果分析和解决方案CAR

## Slide 54: 软件过程模型
软件过程模型是软件开发全部过程、活动和任务的结构框架
也称软件开发模型或软件生存周期模型

## Slide 55: 软件过程模型
典型的软件过程模型有：
  瀑布模型（waterfall model）
  演化模型（evolutionary model）
    增量模型（incremental model）
    原型模型（prototyping model)
    螺旋模型（spiral model）
  喷泉模型（water fountain model）
  基于构件的开发模型（component-based development model）
  形式方法模型（formal methods model）

## Slide 56: 瀑布模型
系统工程
需求分析
与规约
设计与
规约
编码与
单元测试
集成测试
系统测试
运行与
维护

## Slide 57
1970年W.Royce提出瀑布模型
特征
  接受上一阶段的结果作为本阶段的输入
  利用这一输入实施本阶段应完成的活动
  对本阶段的工作进行评审
  将本阶段的结果作为输出，传递给下一阶段
缺点
  缺乏灵活性，难以适应需求不明确或需求经常变化的软件开发
  开发早期存在的问题往往要到交付使用时才发现，维护代价大

## Slide 58: 演化模型
许多软件项目在开发早期对软件需求的认识是模糊的、不确定的，因此软件很难一次开发成功。
可以在获取了一组基本的需求后，通过快速分析构造出该软件的一个初始可运行版本，称之谓原型（prototype），然后根据用户在试用原型的过程中提出的意见和建议、或者增加新的需求，对原型进行改造，获得原型的新版本，重复这一过程，最终得到令客户满意的软件产品。
演化模型的开发过程就是从构造初始的原型出发，逐步将其演化成最终软件产品的过程。
演化模型适用于对软件需求缺乏准确认识的情况。
典型的演化模型有：增量模型、原型模型、螺旋模型。

## Slide 59: 增量模型
1
2
3
4
5
第2次增量发布
增量2
1
2
3
4
5
第n次增量发布
增量n
1
2
3
4
5
第1次增量发布
增量1
…
项目日历时间
软件功能性和特征
5
部署（发布，反馈）
4
构造（编码，测试）
3
建模（分析，设计）
2
计划
1
交流

## Slide 60
增量模型将软件的开发过程分成若干个日程时间交错的线性序列，每个线性序列产生软件的一个可发布的“增量”版本，后一个版本是对前一版本的修改和补充，重复增量发布的过程，直至产生最终的完善产品。
增量模型融合了瀑布模型的基本成分（重复地应用）和演化模型的迭代特征
增量模型强调每一个增量都发布一个可运行的产品

## Slide 61
增量模型特别适用于：
  需求经常变化的软件开发
  市场急需而开发人员和资金不能在设定的市场期限之前实现一个完善的产品的软件开发
增量模型能有计划地管理技术风险，如早期增量版本中避免采用尚未成熟的技术

## Slide 62: 原型模型
原型（prototype）是预期系统的一个可执行版本，它反映了系统性质（如功能、计算结果等）的一个选定的子集。一个原型不必满足目标软件的所有约束，其目的是能快速、低成本地构建原型。
原型方法从软件工程师与客户的交流开始，其目的是定义软件的总体目标，标识需求。然后快速制订原型开发的计划，确定原型的目标和范围，采用快速设计的方式对其建模，并构建原型。
被开发的原型应交付给客户试用，并收集客户的反馈意见，这些反馈意见可在下一轮迭代中对原型进行改进。在前一个原型需要改进，或者需要扩展其范围的时候，进入下一轮原型的迭代开发。

## Slide 63
部署交付和反馈
构建原型
交流
快速设计方式建模
快速计划
原型模型

## Slide 64
原型的类型：
  探索型（exploratory prototyping）
  其目的是要弄清目标系统的要求，确定所希望的特性，并探讨多种方案的可行性
  实验型（experimental prototyping）
  其目的是验证方案或算法的合理性，它是在大规模开发和实现前，用于考核方案是否合适，规格说明是否可靠。
  演化型（evolutionary prototyping）
  其目的是将原型作为目标系统的一部分，通过对原型的多次改进，逐步将原型演化成最终的目标系统。

## Slide 65
原型的使用策略：
  废弃（throw away）策略
  主要用于探索型和实验型原型的开发。这些原型关注于目标系统的某些特性，而不是全部特性，开发这些原型时通常不考虑与探索或实验目的无关的功能、质量、结构等因素，这种原型通常被废丢，然后根据探索或实验的结果用良好的结构和设计思想重新设计目标系统。
  追加（add on）策略
  主要用于演化型原型的开发。这种原型通常是实现了目标系统中已明确定义的特性的一个子集，通过对它的不断修改和扩充，逐步追加新的要求，最后使其演化成最终的目标系统。
原型可作为单独的过程模型使用，它也常被作为一种方法或实现技术应用于其它的过程模型中。

## Slide 66: 螺旋模型
B.Boehm于1988年提出
是瀑布模型和演化模型的结合，并增加了风险分析
螺旋模型沿着螺线旋转，在四个象限上分别表达四个方面的活动，即：
  制定计划：确定软件目标，选定实施方案，弄清项目开发的限制条件
  风险分析：评价所选的方案，识别风险，消除风险
  工程实施：实施软件开发，验证工作产品
  客户评估：评价开发工作，提出修正建议

## Slide 68
螺旋模型出现了一些变种，它可以有3到6个任务区域。
螺旋模型指引的软件项目开发沿着螺线自内向外旋转，每旋转一圈，表示开发出一个更为完善的新软件版本。
如果发现风险太大，开发者和客户无法承受，则项目就可能因此而终止。
多数情况下沿着螺线的活动会继续下去，自内向外，逐步延伸，最终得到所期望的系统。

## Slide 69: 喷泉模型

## Slide 70
喷泉模型是一种支持面向对象开发的模型
体现迭代和无间隙特征
  迭代：各开发活动常常重复工作多次，相关的功能在每次迭代中随之加入演进的系统
  无间隙：开发活动之间不存在明显的边界

## Slide 71: 基于构件的开发模型
支持软件复用（reuse）
利用预先包装好的软件构件（包括组织内部开发的构件和现存商品化构件COTS）来构造应用系统

## Slide 72
领域分析
构件可变性
分析
构建
可复用构件
领域模型
领域基准
体系结构图
可复用
构件库
分析
体系结构设计
获取构件
构件特化
和修改
评价
构件组装
和测试
开发未找到
构件的部分
应用系统工程
应用系统
领域工程

## Slide 73
领域工程的目的是构建领域模型、领域基准体系结构和可复用构件库。
  领域分析分析该领域中各种应用系统的公共部分或相似部分，构建领域模型和领域基准体系结构（reference architecture），标识领域的候选构件。
  候选构件进行可变性分析，以适应多个应用系统的需要。
  构建可复用构件，经严格测试和包装后存入可复用构件库。

## Slide 74
应用系统工程的目的是使用可复用构件组装应用系统。
  分析待开发的应用系统，设计应用系统的体系结构，标识应用系统所需的构件。
  在可复用构件库中查找合适的构件（也可购买第三方的构件）。
  特化选中的构件，必要时作适当的修改，以适应该应用系统的需要。
  开发那些未找到合适构件的应用部分。
  组装应用系统。
  评价构件的复用情况进行，以改进可复用构件，同时对新开发的部分进行评价，并向构件工程推荐候选构件。

## Slide 75
根据AT&T、Ericsson、HP公司的经验，有的软件复用率高达90%以上，产品上市时间可缩短2～5倍，错误率减少5～10倍，开发成本减少15%～75%。仅管这些结论出自一些较好使用基于构件开发的实例，但毫无疑问，基于构件的开发模型对提高软件生产率、提高软件质量、降低成本、提早上市时间起到很大的作用。

## Slide 76: 形式方法模型
形式化方法（formal methods）是建立在严格数学基础上的一种软件开发方法。软件开发的全过程中，从需求分析、规约、设计、编程、系统集成、测试、文档生成、直至维护各个阶段，凡是采用严格的数学语言，具有精确的数学语义的方法，都称为形式化方法。
形式化方法用严格的数学语言和语义描述功能规约和设计规约，通过数学的分析和推导，易于发现需求的岐义性、不完整性和不一致性，易于对分析模型、设计模型和程序进行验证。通过数学的演算，使得从形式化功能规约到形式化设计规约，以及从形式化设计规约到程序代码的转换成为可能。

## Slide 77: 软件开发的瀑布模型
requirements
design
build
integrate/ship
test

## Slide 78
每一个阶段由不同的团队承担
分布在各处的团队
每个过程阶段都有一个入口，上一个阶段结束后才能进入下一个阶段
过程依赖于文档，但忽视了反馈
requirements
design
build
integrate/ship
test
systems engineer team
architect team
developer team
tester team
deployment team

## Slide 79
requirements
Discuss features
with stakeholders
Write requirements
document
design
Read
requirements
Write arch
document
Write design docs or
prototypes for each
component and interface
build
Develop code for each
component and interface
test
Develop and run tests
for each requirement
and interface
integrate/ship
Assemble and package
all required components
Write initial
test plan

## Slide 80
We Need a Change !

## Slide 81: 迭代式开发
reqts
design
build
integrate
test
reqts
design
build
integrate
test
reqts
design
build
integrate
test
learn
increment 1
increment 2
increment 3
learn

## Slide 82
跨功能的团队：成员之间紧密协作
每一次迭代中进行可重复的工作
针对一组小规模的软件特征进行工作，直至他们完成
易于提问，及时反馈
使用更轻量级的过程
reqts
design
build
integrate
test
reqts
design
build
integrate
test
reqts
design
build
integrate
test
learn
one team
learn

## Slide 83
requirements
Discuss features and
previous iterations
with stakeholders
Update
Product
Backlog
design
Read items
in the current
iteration
build
Update code to add
new iteration items
test
Develop and run tests
for items in the
current iteration
integrate/ship
Assemble and package
all completed components
Detail the reqs
for items in
current iteration
Extend current arch
and design for new
iteration items
reqs
iter N+1
Learn

## Slide 84: 瀑布 vs. 迭代
Requirement
Design
Implementation
Testing
time
Value Delivered
Time Box
Requirement
Design
Implementation
Testing
time

## Slide 85: 敏捷软件开发
软件开发的新挑战
  快速的市场进入时间，要求高生产率
  快速变化的需求
  快速发展的技术
传统的软件开发方法
  强调过程
  强调文档
  开发人员负担过重
称为重载(Heavyweight)方法

## Slide 86
针对上述问题，产生了一系列轻载(Lightweight)方法，如XP、SCRUM等。
2001年2月，新方法的一些创始人在美国犹他州成立了敏捷软件开发联盟 ，简称Agile 联盟。
Agile 联盟起草了一个敏捷软件开发宣言，该宣言由四个价值观声明组成，并提炼出敏捷软件开发方法必须遵循的12条原则。
Agile方法是在保证软件开发有成功产出的前提下，尽量减少开发过程中的活动和制品的方法。笼统的讲就是，“刚刚好”（Just enough），即开发中的活动及制品既不要太多也不要太少。

## Slide 87: Agile宣言
www.agilemanifesto.org
我们一直在实践中探寻更好的软件开发方法，
身体力行的同时也帮助他人。
由此我们建立了如下价值观：
个体和互动 高于 流程和工具
工作的软件 高于 详尽的文档
客户合作 高于 合同谈判
响应变化 高于 遵循计划
也就是说，尽管右项有其价值，我们更重视左项的价值.
Notes: 87

## Slide 88: Agile方法的价值观
个人和交互高于过程和工具
不是否定过程和工具的重要性，而是更强调软件开发中人的作用和交流的作用。
软件是由人组成的团队来开发的，与软件项目相关的各类人员通过充分的交流和有效的合作，才能成功地开发出得到用户满意的软件。
如果光有定义良好的过程和先进的工具，而人员的技能很差，又不能很好地交流和协作，软件是很难成功地开发的。

## Slide 89
可运行软件高于详尽的文档
通过执行一个可运行的软件来了解软件做了什么，远比阅读厚厚的文档要容易得多。
敏捷软件开发强调不断地快速地向用户提交可运行的软件（不一定是完整的软件），以得到用户的认可。
好的必要的文档仍是需要的，它能帮助我们理解软件做什么，怎么做以及如何使用，但软件开发的主要目标是创建可运行的软件。

## Slide 90
与客户协作高于合同（契约）谈判
只有客户才能明确说明需要什么样的软件，然而，大量的实践表明，在开发的早期客户常常不能完整地表达他们的全部需求，有些早期确定的需求，以后也可能会改变。
要想通过合同谈判的方式，将需求固定下来常常是困难的。
敏捷软件开发强调与客户的协作，通过与客户的交流和紧密合作来发现用户的需求。

## Slide 91
对变更及时做出反应高于遵循计划
任何软件项目的开发都应该制订一个项目计划，以确定各开发任务的优先顺序和起止日期。然而，随着项目的进展，需求、业务环境、技术等都可能变化，任务的优先顺序和起止日期也可能因种种原因会改变。
因此，项目计划应具有可塑性，有变动的余地。当出现变化时及时做出反应，修订计划以适应变化。

## Slide 92: Agile方法的指导原则
（1）最优先的是通过尽早地和不断地提交有价值的软件使客户满意
（2）欢迎变化的需求，即使该变化出现在开发的后期，为了对客户的竞争优势Agile过程利用变化作为动力
（3）以几周到几个月为周期，尽快、不断地发布可运行软件
（4）在整个项目过程中，业务人员和开发人员必须天天一起工作

## Slide 93
（5）以积极向上的员工为中心建立项目组，给予他们所需的环境和支持，对他们的工作予以充分的信任
（6）项目组内效率最高、最有效的信息传递方式是面对面的交流
（7）测量项目进展的首要依据是可运行的软件
（8）敏捷过程提倡可持续的开发，项目发起者、开发者和用户应能长期保持恒定的速度

## Slide 94
（9） 应时刻关注技术上的精益求精和好的设计，以增强敏捷性
（10）简单化（这是尽可能减少不必要工作的艺术）是必不可少的
（11）最好的构架、需求和设计出自于自我组织的团队
（12）团队要定期反思怎样才能更有效，并据此调整自己的行为

## Slide 95: 敏捷宣言遵循的原则（另一个翻译）
95
http://www.agilemanifesto.org/principles.html
1. 我们最重要的目标，是通过持续不断地及早交付有价值的软件使客户满意。
2. 欣然面对需求变化，即使在开发后期也一样。为了客户的竞争优势，敏捷过程掌控变化。
3. 经常地交付可工作的软件，相隔几星期或一两个月，倾向于采取较短的周期。
4. 业务人员和开发人员必须相互合作，项目中的每一天都不例外。
5. 激发个体的斗志，以他们为核心搭建项目。 提供所需的环境和支援，辅以信任，从而达成目标。
6. 不论团队内外，传递信息效果最好效率也最高的方式是面对面的交谈。
7. 可工作的软件是进度的首要度量标准。
8. 敏捷过程倡导可持续开发。 责任人、开发人员和用户要能够共同维持其步调稳定延续。
9. 坚持不懈地追求技术卓越和良好设计，敏捷能力由此增强。
10. 以简洁为本，它是极力减少不必要工作量的艺术。
11. 最好的架构、需求和设计出自自组织团队。
12. 团队定期地反思如何能提高成效，并依此调整自身的举止表现。
Notes: 95

## Slide 96: Agile方法的适用范围
Martin Fowler认为：新方法不是到处可适用的
适合采用Agile方法的情况：
需求不确定、易挥发（Volatile,意指今天的要求明天就不需要了）
有责任感和积极向上的开发人员
用户容易沟通并能参与

## Slide 97: Agile的典型方法
Extreme Programming (简称XP)
SCRUM
Crystal Methodologies (简称Crystal)
Feature Driven Development(简称FDD)
Dynamic Systems Development Methodology(简称DSDM)
Adaptive Software Development(简称ASD)
Pragmatic Programming等

## Slide 98: Scrum
Scrum is an iterative incremental framework for managing complex work (such as new product development) commonly used with agile software development.

## Slide 99: Scrum overview
Vision, ROI
Potential Shippable Product Increment
Demo
Retrospective
Team Selects how much commit to do
Team
Sprint planning Meeting
TASKS
Sprint Backlog
Product Owner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n
FEATURES
Product backlog
Daily Scrum Meeting
Every 24
Hours
Scrum Master
Sprint
2~4 Weeks
Time Box
  time box
  3 roles
  3 meetings
  3 artifacts

## Slide 100: 三个重要的Scrum idea
跨功能团队减少沟通问题
  更少的文档，更快的对变更的响应
基于timebox的迭代保持软件开发的节奏
  保证快速反馈，团队始终准备好接受用户的需求变更
持续集成保证迭代并未偏离目标
  不能等到迭代的最后几天才进行第一次集成
Cross-functional
team
Timeboxed
iterations
Frequent
integration

## Slide 101
为了开发过程的持续改进

## Slide 102: timebox
Scrum iteration
固定长度
从小粒度工作到大粒度迭代
Example: 2-week Sprint (10 working days)
Sprint
Planning
Sprint
Review
Sprint
Retrospective
Daily Scrum meetings
Release Planning  once per release

## Slide 103: 三类角色roles
Product Owner
  定义产品特征，决定发布日期与内容
  对产品ROI负责
  根据市场价值对产品特征进行优先级排序
  在每一个sprint周期内可更改特征以及特征的优先级
  接受或拒绝工作成果

## Slide 104
Team
  跨功能团队，包含各类专业人员
  7+2/-2 人数
  为了达成目标，拥有在规定范围内进行任意操作的权利
  自组织和自管理
  与PO一道检查工作成果

## Slide 105
Scrum Master
  保证团队是正在工作的和有生产力的
  使得各类角色间紧密协作，移除障碍
  是团队的‘教练’

## Slide 106: 三类制品artifacts
product backlog
  基于用户所期望的产品特征，应该被完成的所有工作的列表
  以user story或use case的形式给出
  user story
    作为<一个角色>，我能够/想要<完成一个事务>，从而达到<...>的目的
  以story point作为评估单位

## Slide 107
sprint backlog
  在一个单独的迭代中将要被执行的任务列表
  以‘小时’为单位

## Slide 108
Potential Shippable Product Increment
  在迭代结束时被提交的代码、文档、测试用例等

## Slide 109: 三类会议
Sprint plan meeting
  第一部分：确定本次迭代中必须完成的内容，从product backlog中选取
    合理评估工作量，不应承担太多，但也不能太少
    在sprint过程中可以增加item，移除item，但需要合理理由，目标是改善开发过程
  第二部分：如何实现sprint目标，分解到任务，形成sprint backlog
    *团队与PO决定sprint backlog

## Slide 110
Daily scrum meeting
  不长于15分钟
  只有团队成员与scrum master能够发言
  具体讨论与问题解决在线下进行
  方式：
    我昨天完成了什么。
    我今天承诺完成什么。
    解决一些简单的、易于解决的问题与障碍。

## Slide 111
Sprint review/retrospective
  展示这次迭代完成的新功能
  相关涉众讨论结果并给予反馈
  PO讨论如何更新product backlog
  ‘学习’
  团队成员与scrum master参与
  讨论在迭代中哪些方面进展地不错，哪些方面不尽如人意
  成员可以对内部开发过程进行适应性改造